# 企业资料知识库功能说明

客户沟通版  ·  群晖 NAS 部署方案  ·  2026年9月20日

本方案拟在企业现有群晖 NAS 上建设统一资料平台，集中管理文档、PDF、图片、音频和视频，支持在线查看、办公文档编辑、人员与部门权限，以及资料分享。员工可从企业微信进入，并根据员工身份访问获授权资料。

资料库以文件夹和文件组织制度、培训、项目和部门资料，包含外网访问。独立 AI 知识库问答系统暂不建设，不纳入本次交付与报价。最终交付以确认的功能清单和验收标准为准。

# 一 资料管理与在线使用

| 功能 | 拟提供的能力 |
| --- | --- |
| 资料上传 | 支持 Word、Excel、PPT、PDF、图片、音频、视频等文件上传与下载。 |
| 分类与目录 | 按部门、项目、资料类型建立文件夹和子文件夹，进行重命名、移动、删除等管理。 |
| 在线查看 | 查看 PDF、常见图片；通过配套办公组件查看 Word、Excel、PPT。 |
| 音视频播放 | 支持浏览器兼容格式的在线播放；不能直接播放的文件可下载或另行转换格式。 |
| 文档在线编辑 | 配置办公文档编辑服务，支持常见 Word、Excel、PPT 编辑与保存；复杂格式用实际样本验证。 |
| 资料查找 | 按文件名搜索，结合目录分类人工查找资料；附件正文全文搜索另行确认。 |
| 历史记录 | 配置文件版本与回收站，便于查找历史内容及恢复误删文件，保留策略在实施时确定。 |
| 文件权限 | 文件和文件夹可设置访问权限，按部门划分查看、编辑等权限。 |

## 内部资料分享

可以向指定员工或部门分享文件和文件夹。接收者登录后按权限访问；分享链接被转发给未授权人员时，仍需通过身份与权限校验。

## 外部链接分享

在管理员允许的情况下，可以生成分享链接，设置密码、有效期及允许的操作，并撤销分享。外部链接通常凭链接和密码访问，不等同于仅限指定员工访问；敏感资料优先使用内部分享。

## 企业微信登录与部门同步

员工从企业微信工作台进入资料库，通过企业微信身份登录，无须另记平台密码；电脑浏览器支持企业微信扫码登录。平台识别员工账号，并读取授权范围内的部门信息，分配对应资料访问权限。客户需配合创建自建应用、配置可见范围及域名，具体客户端体验通过联调验收。

部门同步包含入职、调岗和离职后的权限更新。调岗移除旧部门权限，离职停用访问并处理已有登录状态；更新周期与生效时限在实施前约定。部门变更不自动取消经批准保留的项目授权。

## 外网访问

已确认需要外网访问，部署内网穿透或中转及 HTTPS 入口，支持员工在家、使用手机流量及企业微信外网环境下访问。域名、中转方式和长期服务费用在实施时落实。

# 二 建议验收场景

验证资料库上传、预览、编辑、搜索和部门权限，以及企微登录、调岗离职撤权、外网访问和备份恢复。

# 三 项目费用与配置范围

预计交付周期约 4 天，自部署环境、企业微信应用配置及所需服务账号齐备后开始计算。

环境与部署及内网穿透配置：88 元
开发与微调：220 元
  资料库开发与微调：220 元（非源码交付）
企业微信基础配置：68 元
合计：376 元

环境与部署及内网穿透配置包含 NAS 环境部署、HTTPS 安全访问入口、内网穿透或中转配置及基础外网访问测试。

开发与微调包含资料库适配、基础配置与联调。企业微信基础配置 68 元包含自建应用、工作台入口、可见范围配置和入口测试；身份登录、员工映射、部门自动同步及撤权联调费用仍待验证后另行确认，未计入上述合计。交付方式：资料库为非源码交付，交付部署后的可用系统及相关配置，不包含自有定制代码的源码交付；涉及开源组件及其修改部分，按对应许可证履行相关义务。

域名、中转服务、云服务器及其他第三方长期订阅费用不含在上述报价内，由客户按实际费用购买或另行结算。具体实施范围以双方确认的功能清单为准。NAS 磁盘容量、空间清理及硬件扩容由客户负责，不包含在本次软件搭建费用内。